# Procedimiento Operativo Estándar

# Despacho Interno a Obra (Outbound)

# Constructora Andina S.A

1. Objetivo del Procedimiento: Garantizar la correcta entrega física de los materiales a los frentes de trabajo y asegurar la rebaja inmediata del inventario en el sistema WMS. Este protocolo busca erradicar la dependencia de vales en papel no procesados y eliminar los quiebres de stock "invisibles" generados por la latencia en la digitación, que históricamente ha alcanzado hasta 15 días hábiles de retraso.

2. Alcance: Aplica a todos los movimientos de salida y distribución de materiales desde la bodega local hacia los distintos frentes de trabajo (por ejemplo, túnel de derivación u obras de toma) dentro del proyecto hidroeléctrico San Fernando.

3. Responsables:

- Jefe de Bodega de Obra: Supervisa la entrega y autoriza las excepciones.

- Bodeguero de Turno: Responsable de la preparación del pedido (picking) y la entrega física.

- Digitador de Sistemas: Único responsable de ejecutar la rebaja inmediata en el ERP corporativo y WMS.

- Capataz / Solicitante: Emite la requisición y firma la recepción conforme de los insumos.

4. Descripción de las Actividades (Paso a Paso):

- Paso 1: Requisición de materiales. El encargado del frente de trabajo (Capataz o Especialista) genera una solicitud de material autorizada por la Jefatura de Obra. Esta debe especificar el centro de costo y la partida a ejecutar.

- Paso 2: Preparación del pedido (Picking). El bodeguero de turno recepciona la solicitud y extrae los materiales requeridos desde las estanterías (racks), trasladándolos a la zona de expedición final de la bodega para su acondicionamiento y verificación cruzada de cantidades.

- Paso 3: Entrega física y formalización documental. Se entrega el material al Capataz responsable. En este acto, ambas partes deben completar y firmar obligatoriamente el formato estandarizado Vale de Despacho. Este documento establece una estricta cadena de custodia mediante firmas tripartitas (quien entrega, quien recibe y quien digita).

- Paso 4: Actualización sistémica en tiempo real (Rebaja en WMS). Inmediatamente después de la entrega física, el Digitador de Sistemas procesa el Vale de Despacho en el módulo WMS. Con este hito, el material cambia su estado lógico de "inventario disponible" a "inventario en uso". Queda estrictamente prohibida la retención de vales por parte de los capataces y la acumulación de documentos para su digitación por lotes al final de la semana.

- Paso 5: Protocolo de Contingencia (Offline). Ante la eventualidad de caídas frecuentes en la red del campamento que impidan el acceso al WMS, el despacho no se detendrá. La salida se respaldará físicamente en el Registro Manual de Contingencia. Una vez restablecida la conexión, el digitador tendrá un plazo máximo e improrrogable de 24 horas hábiles para regularizar la transacción en el sistema, cerrando así la brecha de información.